Marché public de travaux

# Cadre obligatoire de Mémoire Technique

Réalisation des mesures conservatoires nécessaires à la conservation immédiate de l'église Saint-Paul-Aurélien d'Ouessant (29)

CANDIDAT :

Commune de Ouessant

Bourg de Lampaul

29242 OUESSANT

mairie@ouessant.bzh

02.98.48.80.06

Grille de notation du mémoire technique

Réalisation des mesures conservatoires nécessaires à la conservation immédiate de l'église Saint-Paul-Aurélien d'Ouessant (29)

La présente grille a pour objet d'objectiver l'analyse de la valeur technique des offres, pondérée à 70 % dans le jugement des offres (le prix des prestations comptant pour les 30 % restants, apprécié selon la formule prévue à l'acte d'engagement).

Le candidat est invité à indiquer, pour chaque sous-critère, la référence de l'article correspondant dans son mémoire technique.

Identification

Candidat : ______________________________________________

Échelle de notation

| Qualité de la réponse | Points obtenus |
| --- | --- |
| Très satisfaisant | Totalité des points |
| Satisfaisant | ¾ des points |
| Moyennement satisfaisant | ½ des points |
| Peu satisfaisant | ¼ des points |
| Pas satisfaisant | Aucun point |

A l’attention du candidat

Pour chaque sous-critère, une liste d'éléments attendus est indiquée à titre de points d'appui à l'analyse de l'offre. Cette liste ne revêt pas de caractère limitatif ni exclusif : elle ne dispense pas le candidat de traiter tout autre aspect qu'il jugerait pertinent au regard des spécificités du site et de l'urgence de l'intervention, et elle ne restreint pas l'appréciation globale de la pertinence de sa réponse. Elle constitue en revanche un support objectif auquel l'analyse des offres pourra se référer, sans que son usage soit circonscrit aux seuls éléments qui y figurent.

Le candidat est invité à répondre de manière précise, chiffrée et propre au contexte de l'église Saint-Paul-Aurélien d'Ouessant. Une réponse de portée générale, transposable à tout autre chantier sans démonstration d'une adaptation réelle aux contraintes du site (insularité, urgence, nature patrimoniale de l'édifice), ne pourra prétendre à la notation maximale, quelle que soit par ailleurs sa qualité rédactionnelle.

# Valeur technique (70 points)

1 - Prise en compte du contexte insulaire dans l'approvisionnement en matériaux, matériel et personnel (20 points)

Le candidat veillera à traiter, sans s'y limiter, les éléments suivants qui serviront de points d'appui à l'analyse de sa réponse :

- identification précise du ou des modes de transport retenus (Penn Ar Bed, fret dédié) et des délais d'acheminement associés, jusqu'à Ouessant ;

- dimensionnement des approvisionnements en fonction des contraintes de fréquence des rotations (quantités, phasage des livraisons) ;

- disposition prévue en cas d'indisponibilité d'une rotation (stock tampon, marge de sécurité dans le planning, solution de repli) ;

- organisation de la présence du personnel sur site (hébergement, roulement, présence continue ou allers-retours) ;

- …

Réponse de l'entreprise ou localisation précise de l'article correspondant dans le mémoire technique :

Qualité de la réponse : ______________________     Points obtenus : ______ / 20

2 - Méthodologie de conception et de mise en œuvre de l'étaiement (20 points)

Le candidat veillera à traiter, sans s'y limiter, les éléments suivants qui serviront de points d'appui à l'analyse de sa réponse :

- principe de reprise des charges retenu et hypothèses de descente de charge (vers les maçonneries ou appuis dédiés) ;

- phasage entre la dépose de la voûte lambrissée, l'observation des bois et l'ajustement du dispositif d'étaiement ;

- réversibilité du dispositif et compatibilité avec la future restauration (absence de dispositif masquant les désordres) ;

- moyens de mise en œuvre (échafaudage, plancher de travail) et sécurisation associée ;

- éléments de justification technique (note de calcul, même préliminaire, ou méthode de dimensionnement annoncée) ;

- …

Réponse de l'entreprise ou localisation précise de l'article correspondant dans le mémoire technique :

Qualité de la réponse : ______________________     Points obtenus : ______ / 20

3 - Méthodologie de mise en œuvre de la ligne de vie (PSE n°1) (05 points)

Le candidat veillera à traiter, sans s'y limiter, les éléments suivants qui serviront de points d'appui à l'analyse de sa réponse :

- conformité normative visée (norme NF EN 795 ou équivalent) et type de dispositif proposé ;

- principe et localisation des points d'ancrage, avec justification de leur tenue sur une charpente patrimoniale fragilisée ;

- absence d'atteinte irréversible aux éléments de charpente ou de couverture anciens (réversibilité, limitation des perçages) ;

- modalités de contrôle et de réception du dispositif avant mise en service.

- …

Réponse de l'entreprise ou localisation précise de l'article correspondant dans le mémoire technique :

Qualité de la réponse : ______________________     Points obtenus : ______ / 05

4 - Qualité et sécurité du moyen d’accès à la plateforme proposé (05 points)

Le candidat veillera à traiter, sans s'y limiter, les éléments suivants qui serviront de points d'appui à l'analyse de sa réponse :

- nature de la solution retenue (sapine tubulaire provisoire, escalier bois pérenne, échelle à crinoline, ou autre) et justification du choix, notamment au regard de la durée d'utilisation envisagée : maintien temporaire le temps de la seule intervention, ou maintien jusqu'au démarrage du chantier de restauration ;

- conformité du dispositif aux règles de sécurité applicables (garde-corps, dimensionnement, résistance, portance), garantissant un accès sécurisé du personnel et des intervenants ;

- cohérence économique et technique de la solution proposée avec la durée d'utilisation retenue (absence de surdimensionnement si solution provisoire, ou justification d'un investissement pérenne si le dispositif doit être conservé) ;

- …

Réponse de l'entreprise ou localisation précise de l'article correspondant dans le mémoire technique :

Qualité de la réponse : ______________________     Points obtenus : ______ / 05

5 - Cohérence du planning prévisionnel proposé avec l'urgence et les spécificités du site et du bâti (20 points)

Le candidat veillera à traiter, sans s'y limiter, les éléments suivants qui serviront de points d'appui à l'analyse de sa réponse :

- planning détaillé avec jalons datés (préparation, dépose de la voûte, étaiement, ligne de vie, réception), cohérents avec l'échéance impérative de mi-octobre 2026 ;

- intégration explicite des délais d'acheminement maritime dans le calendrier (et non un planning théorique ignorant le contexte insulaire) ;

- marges de sécurité identifiées pour absorber un aléa météo ou une rotation maritime annulée, sans remettre en cause l'échéance finale ;

- cohérence interne entre ce planning et la méthodologie décrite aux points 2 et 3 (pas de contradiction entre les délais annoncés et les moyens mobilisés).

- …

Réponse de l'entreprise ou localisation précise de l'article correspondant dans le mémoire technique :

Qualité de la réponse : ______________________     Points obtenus : ______ / 20